RETROSPECTIVA DEL SPRINT

Sprint 1 - Sistema de Gestion para Licoreria Chilalo Shot

Proyecto: Sistema Web y App Movil - Chilalo Shot

Sprint: Sprint 1

Fecha: 07 de abril de 2026

Facilitador: Equipo de desarrollo

Participantes: Desarrollador, propietario del negocio y docente evaluador

Duracion: 1 hora

Documento de uso interno y academico

# 1. Introduccion

Esta retrospectiva resume que funciono, que dificultades aparecieron y que acciones tomaremos para mejorar en el siguiente sprint. El enfoque es practico: mejorar el trabajo del equipo y asegurar resultados claros para el negocio.

## 1.1 Enfoque usado

Revision de resultados reales del Sprint 1.

Analisis de lo positivo y lo mejorable.

Definicion de acciones concretas para Sprint 2.

Lenguaje orientado al cliente y al valor del negocio.

# 2. Contexto del Sprint 1

El Sprint 1 tuvo como meta dejar lista la base del sistema: acceso seguro, recuperacion de contrasena, gestion de usuarios, categorias y productos, y configuracion general del negocio.

## 2.1 Metricas clave

| Metrica | Planificado | Real | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Tareas del backlog | 13 | 13 | 100% |
| Tareas adicionales | 0 | 2 | Superado |
| Horas aproximadas | ~80 h | ~80 h | En rango |
| Duracion del sprint | 4 semanas | 4 semanas | 100% |

## 2.2 Historias de usuario completadas

| ID | Historia (resumen) | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Base ordenada del sistema y requerimientos iniciales | Completada |
| HU-02 | Ingreso seguro, recuperacion de contrasena y control de accesos | Completada |
| HU-03 | Gestion de categorias y productos con busqueda/filtros | Completada |
| HU-04 | Configuracion de datos del negocio | Completada |
| HU-05 | Adelantos de la app movil | Completada (adicional) |

## 2.3 Interpretacion

El sprint se cumplio al 100% en lo planificado y ademas se entregaron 2 tareas extra. Se logro una base estable para avanzar al Sprint 2 con foco en operacion diaria (ventas e inventario).

# 3. Que salio bien (Glad)

| # | Aspecto positivo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Objetivo del sprint claro | Se completo la base funcional esperada. |
| 2 | Avance completo del backlog | 13 de 13 tareas terminadas. |
| 3 | Valor visible para el cliente | Login, usuarios, categorias y productos ya operativos. |
| 4 | Buena comunicacion con cliente | Validaciones y feedback recibidos durante el sprint. |
| 5 | Trabajo adicional entregado | Se adelantaron 2 tareas moviles no planificadas. |

# 4. Que no salio tan bien (Sad/Mad)

| # | Nivel | Problema | Causa raiz | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAD | Incidente de conexion entre web y servidor al inicio | Ajuste inicial de permisos de comunicacion entre aplicaciones | Retraso aproximado de 3 horas en la semana 1 |
| 2 | SAD | Algunas tareas crecieron en alcance | Se agregaron mejoras utiles durante el desarrollo | Mayor esfuerzo de implementacion en modulo de productos |
| 3 | MAD | Riesgo de lenguaje demasiado tecnico para cliente | Documentos y descripciones con enfoque interno | Puede dificultar comprension en revisiones |

## 4.1 Causa-efecto resumido

Causa: ajustes tecnicos iniciales de entorno -> Efecto: retraso corto en semana 1.

Causa: mejoras agregadas durante desarrollo -> Efecto: mas carga en tareas centrales.

Causa: redaccion tecnica -> Efecto: menor claridad para usuarios no tecnicos.

# 5. Analisis Starfish

## 5.1 Seguir haciendo (Keep Doing)

Validar avances frecuentes con el cliente.

Mantener foco en funcionalidades utiles para el negocio.

Cerrar tareas con demostracion funcional.

## 5.2 Hacer mas (More Of)

Probar escenarios reales del negocio desde etapas tempranas.

Registrar pedidos del cliente y convertirlos rapido en backlog.

Revisar textos con enfoque de usuario final.

## 5.3 Empezar a hacer (Start Doing)

Definir criterio 'texto entendible para cliente' antes de cada review.

Agregar mini checklists de demo por historia de usuario.

Planificar validaciones de calidad desde mitad de sprint.

## 5.4 Hacer menos (Less Of)

Cambios de alcance no priorizados dentro del sprint.

Descripciones extensas con terminos tecnicos en presentaciones.

## 5.5 Dejar de hacer (Stop Doing)

Posponer la adaptacion de lenguaje para cliente al final.

Presentar siglas tecnicas sin explicacion de beneficio.

# 6. Plan de accion para Sprint 2

| # | Accion | Responsable | Prioridad | Fecha limite | Metrica de exito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usar lenguaje orientado al negocio en review y documentos | Equipo | Alta | Inicio Sprint 2 | 100% de historias explicadas en terminos de valor para usuario |
| 2 | Incluir stock visible en lista de productos | Desarrollador | Alta | Sprint 2 | Stock visible y validado por cliente |
| 3 | Preparar guion de demo corto por modulo | Equipo | Media | Sprint 2 | Demo fluida, sin retrabajo en reunion |
| 4 | Validar entorno al inicio para evitar bloqueos de conexion | Desarrollador | Media | Semana 1 Sprint 2 | 0 bloqueos por entorno |

# 7. Proyeccion de avance

Con la base del sistema ya operativa en Sprint 1, Sprint 2 se enfoca en la operacion diaria de la licoreria: ventas, inventario, compras, caja y comprobantes. Se espera mantener alto cumplimiento priorizando valor directo para el negocio.

# 8. Definicion de terminado (DoD) para siguiente sprint

| DoD actual | DoD propuesto para Sprint 2 |
| --- | --- |
| Funciona en desarrollo y se demuestra en review | Funciona + validacion de flujo real de negocio + explicacion simple para cliente |
| Pruebas basicas de funcionamiento | Pruebas funcionales con casos reales de uso del administrador/vendedor |
| Cierre tecnico de tarea | Cierre tecnico + evidencia funcional (captura o demo guiada) |

# 9. Salud del equipo

| Indicador | Puntuacion (1-5) | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Claridad del objetivo | 4.8 | Objetivo de sprint bien definido y entendible. |
| Colaboracion | 4.7 | Buena coordinacion y respuesta a bloqueos. |
| Ritmo de trabajo | 4.3 | Adecuado, con pico por incidente tecnico inicial. |
| Confianza en la entrega | 4.8 | Backlog completado al 100%. |
| Satisfaccion general | 4.7 | Resultado positivo y base solida para Sprint 2. |

# 10. Conclusiones y compromisos

## 10.1 Resumen ejecutivo

El Sprint 1 fue exitoso: se completo todo lo planificado y se entregaron dos avances adicionales. El sistema ya permite operaciones clave de administracion y deja preparada la continuidad hacia el modulo operativo del Sprint 2.

## 10.2 Tres compromisos principales

Mantener cada entrega explicada en terminos simples para el cliente.

Priorizar funcionalidades con impacto directo en la operacion diaria.

Reducir bloqueos iniciales con checklist de entorno antes de desarrollar.

## 10.3 Seguimiento

Estos compromisos se revisaran en la retrospectiva del Sprint 2 y se mediran con evidencia de cumplimiento durante las demos y validaciones con el cliente.