RETROSPECTIVA DEL SPRINT

Sprint 3 - Sistema de Gestion para Licoreria Chilalo Shot

Proyecto: Sistema Web y App Movil - Chilalo Shot

Sprint: Sprint 3

Fecha: 07 de abril de 2026

Facilitador: Equipo de desarrollo

Participantes: Desarrollador, propietario del negocio y docente evaluador

Duracion: 1 hora

Documento de uso interno y academico

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos

1. Introduccion: Que es una Retrospectiva del Sprint?

1.1 Principios Fundamentales

1.2 Formato de esta Retrospectiva

2. Contexto del Sprint 3

2.1 Metricas Clave del Sprint 3

2.2 Estado de las Historias de Usuario

2.3 Interpretacion de los Datos

3. Que Salio Bien? (Glad)

4. Que No Salio Bien? (Sad / Mad)

4.1 Problemas Identificados

4.2 Diagrama de Causa y Efecto

5. Analisis Starfish (Estrella de Mar)

5.1 Seguir Haciendo (Keep Doing)

5.2 Hacer Mas (More Of)

5.3 Empezar a Hacer (Start Doing)

5.4 Hacer Menos (Less Of)

5.5 Dejar de Hacer (Stop Doing)

6. Plan de Accion Post-Entrega

6.1 Acciones de Mejora Comprometidas

6.2 Trabajo de Continuidad: Siguientes Iteraciones

7. Analisis de Velocity y Cierre del Proyecto

7.1 Velocity del Sprint 3

7.2 Proyeccion de Evolucion

8. Revision de la Definicion de Terminado (DoD)

8.1 DoD Sprint 3 vs DoD Operativo

9. Indicadores de Salud del Equipo

10. Conclusiones y Compromisos

10.1 Resumen Ejecutivo

10.2 Los 3 Compromisos Principales del Equipo

10.3 Seguimiento

# 1. Introduccion: Que es una Retrospectiva del Sprint?

La retrospectiva final revisa como se trabajo durante el Sprint 3, identifica aprendizajes clave del cierre del proyecto y define compromisos de continuidad para la operacion.

## 1.1 Principios Fundamentales

Transparencia: revisar logros y dificultades con evidencia.

Inspeccion: usar datos del sprint para evaluar resultados.

Adaptacion: proponer mejoras para evolucion y mantenimiento.

## 1.2 Formato de esta Retrospectiva

Revision de metricas del Sprint 3.

Analisis de aciertos y dificultades.

Starfish para consolidar practicas del equipo.

Plan de continuidad post-entrega.

# 2. Contexto del Sprint 3

El Sprint 3 se enfoco en el valor diferencial del sistema: promociones, fidelizacion, app movil, reportes, capacidades de inteligencia de negocio, integraciones con perifericos, pruebas finales y puesta en produccion con capacitacion.

## 2.1 Metricas Clave del Sprint 3

| Metrica | Planificado | Real | Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points comprometidos | 147 SP | 147 SP | 100% |
| Story Points completados (Velocity) | 147 SP | 147 SP | 100% |
| Historias de Usuario completadas | 5 | 5 de 5 | 100% |
| Tareas completadas | 26 | 26 de 26 | 100% |
| Horas aproximadas | ~120 h | ~120 h | En rango |
| Duracion del Sprint | 5 semanas | 5 semanas | 100% |

## 2.2 Estado de las Historias de Usuario

| ID | Historia (resumen) | Estado |
| --- | --- | --- |
| HU-10 | Promociones y packs automaticos en POS | Completada |
| HU-11 | Programa de fidelizacion por puntos | Completada |
| HU-12 | App movil operativa para gestion y ventas | Completada |
| HU-13 | Reportes y dashboard para decisiones | Completada |
| HU-14 | Cierre final: IA, perifericos, despliegue y capacitacion | Completada |

## 2.3 Interpretacion de los Datos

El Sprint 3 se completo al 100% y cerro la implementacion funcional del proyecto. Se logro pasar de la operacion base a capacidades diferenciales para crecimiento del negocio.

# 3. Que Salio Bien? (Glad)

| # | Aspecto positivo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cierre completo del backlog | 26 de 26 tareas finalizadas. |
| 2 | Entrega de alto valor de negocio | Promociones, fidelizacion y reportes operativos. |
| 3 | Multiplataforma funcional | Sistema web y app movil alineados. |
| 4 | Cierre de implementacion real | Despliegue y capacitacion completados. |
| 5 | Madurez de ejecucion | Sin historias pendientes y con enfoque en cliente. |

# 4. Que No Salio Bien? (Sad / Mad)

## 4.1 Problemas Identificados

| # | Nivel | Problema | Causa raiz | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SAD | Ajustes finales en IA y predicciones | Necesidad de calibrar reglas y datos historicos | Retrabajo puntual en fase de cierre |
| 2 | SAD | Pruebas en dispositivos reales Android | Diferencias de rendimiento entre equipos | Tiempo extra de validacion final |
| 3 | MAD | Acumulacion de tareas de cierre | Convergencia de despliegue, pruebas y capacitacion | Mayor presion en los ultimos dias |

## 4.2 Diagrama de Causa y Efecto

Causa: calibracion de modelos y reglas -> Efecto: ajustes finales en funcionalidades inteligentes.

Causa: variabilidad de dispositivos reales -> Efecto: mas tiempo de prueba en app movil.

Causa: varias actividades criticas al cierre -> Efecto: carga alta en la recta final.

# 5. Analisis Starfish (Estrella de Mar)

## 5.1 Seguir Haciendo (Keep Doing)

Enfocar cada entrega en valor directo para el negocio.

Validar con escenarios reales antes del cierre.

Mantener comunicacion continua con el cliente.

## 5.2 Hacer Mas (More Of)

Pruebas tempranas en equipos reales de uso final.

Documentacion funcional para usuarios no tecnicos.

Mini demos por modulo durante el sprint.

## 5.3 Empezar a Hacer (Start Doing)

Plan de mantenimiento trimestral post-entrega.

Tablero de mejora continua con feedback del cliente.

Monitoreo basico de uso para decisiones de evolucion.

## 5.4 Hacer Menos (Less Of)

Concentrar actividades criticas en la ultima semana.

Ajustes de ultimo minuto sin ventana de estabilizacion.

## 5.5 Dejar de Hacer (Stop Doing)

Posponer validaciones en dispositivos reales para el final.

Cerrar sprint sin checklist de operacion post-entrega.

# 6. Plan de Accion Post-Entrega

## 6.1 Acciones de Mejora Comprometidas

| # | Accion | Responsable | Prioridad | Fecha limite | Metrica de exito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definir plan de soporte y mantenimiento | Equipo | Alta | 30 dias post-entrega | Incidencias atendidas con tiempos definidos |
| 2 | Consolidar manual funcional para administrador y vendedor | Desarrollador | Alta | 2 semanas post-entrega | Manual validado por usuario final |
| 3 | Programar ciclo de mejoras con feedback real | Equipo + Cliente | Media | Mensual | Backlog de mejoras priorizado y actualizado |

## 6.2 Trabajo de Continuidad: Siguientes Iteraciones

| Linea de continuidad | Estado | Enfoque siguiente |
| --- | --- | --- |
| Proyecto base implementado | Cerrado | Entrar a etapa de mejora continua |
| Optimizaciones IA y reportes | Abierto | Ajustes por comportamiento real del negocio |
| Escalamiento movil | Abierto | Mejoras de experiencia y rendimiento |

# 7. Analisis de Velocity y Cierre del Proyecto

## 7.1 Velocity del Sprint 3

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Velocity planificada | 147 SP |
| Velocity real | 147 SP |
| Ratio de cumplimiento | 100% |
| Lectura | Cierre de sprint con alto control y foco en entrega |

## 7.2 Proyeccion de Evolucion

Con el proyecto funcionalmente cerrado, la siguiente etapa se centra en estabilidad, soporte y mejoras incrementales basadas en uso real del negocio.

# 8. Revision de la Definicion de Terminado (DoD)

## 8.1 DoD Sprint 3 vs DoD Operativo

| DoD Sprint 3 | DoD Operativo Propuesto |
| --- | --- |
| Funcionalidades implementadas y demostradas | Funcionalidades + adopcion por usuarios en operacion diaria |
| Pruebas de cierre por modulo | Pruebas periodicas de regresion y control de incidentes |
| Capacitacion y entrega final | Capacitacion continua y actualizacion de manuales |

# 9. Indicadores de Salud del Equipo

| Indicador | Puntuacion (1-5) | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Claridad del objetivo | 5.0 | Objetivo final del sprint claramente definido. |
| Colaboracion | 4.9 | Alto nivel de coordinacion en cierre. |
| Ritmo de trabajo | 4.5 | Sostenido, con mayor carga al final. |
| Confianza en la entrega | 5.0 | Cumplimiento completo del backlog. |
| Satisfaccion general | 4.9 | Proyecto cerrado con resultado positivo. |

# 10. Conclusiones y Compromisos

## 10.1 Resumen Ejecutivo

El Sprint 3 cerro exitosamente el proyecto con el 100% del backlog completado. Se entregaron capacidades diferenciales de negocio, se realizo la puesta en produccion y se dejo al cliente capacitado para la operacion.

## 10.2 Los 3 Compromisos Principales del Equipo

Mantener soporte post-entrega con tiempos de respuesta definidos.

Priorizar mejoras por impacto real en la operacion del negocio.

Sostener lenguaje claro y orientado al usuario final en toda comunicacion.

## 10.3 Seguimiento

El seguimiento se realizara con revisiones periodicas de uso, incidencias y mejoras, asegurando la evolucion del sistema despues del cierre del proyecto.